So sánh mô hình thác nước và mô hình Agile

Mô hình thác nước

Khái niệm: Xây dựng phần mềm theo thứ tự tuần tự

1. Nhận yêu cầu từ khách hàng

2. Thiết kế hệ thống

3. Phát triển hệ thống

4. Kiểm thử

5. Triển khai

6. Bảo trì

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ hiểu và sử dụng.

- Quản lý dễ dàng

- Mỗi phase chỉ thực hiện 1 lần => Dễ dàng maintain

- Phù hợp với những dự án có yêu cầu rõ ràng & đầy đủ

Nhược điểm:

- Ít linh hoạt, phạm vi điều chỉnh hạn chế.

- Khó quay lại khi giai đoạn nào đó đã kết thúc

- Không phù hợp với những dự án có yêu cầu không rõ
ràng, hay thay đổi

- Chi phí cho việc thay đổi tốn kém

Mô hình Agile

Khái niệm:

Là một phương phát lặp liên tục gia đoạn phát triển và thử nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm gồm:
1. Xác định tầm nhìn dự án
2. Xây dựng lộ trình dự án
3. Lập kế hoạch giai đoạn
4. Phân tích yêu cầu
5. Triển khai
6. Kiểm thử
7. Bàn giao

Trong mô hình này, các hoạt động phát triển và thử nghiệm là đồng thời,

Quá trình này cho phép giao tiếp nhiều hơn giữa khách hàng, nhà phát triển, người quản lý và người thử nghiệm.

Ưu điểm:

- Thực hiện thay đổi dễ dàng

- Không cần phải nắm mọi thông tin ngay từ đầu

- Bàn giao nhanh hơn

- Chú ý đến phản hồi của khách hàng và người dùng

- Cải tiến liên tục

Nhược điểm:

- Khó lên kế hoạch dự án

- Bắt buộc phải hướng dẫn và đào tạo chi tiết

- Ít tài liệu hướng dẫn

- Bắt buộc phải hợp tác để dự án thành công
- Chi phí cao